1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng:

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái khi đến giờ bắt đầu livestream không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn thành công và không vượt tồn kho? |

2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng:

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể do lo ngại xử lý thời gian và trạng thái. Sau khi PO xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, phạm vi nhỏ hơn LS02 (3 SP), nên chốt 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu chênh lệch do rủi ro đặt đồng thời, kiểm tra tồn kho và hoàn tồn khi hủy đơn. So với LS02 (3 SP), LS03 phức tạp hơn đáng kể nên chốt 8 SP. |

3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo lường tương đối mức độ phức tạp, khối lượng công việc, rủi ro và sự không chắc chắn của User Story, chứ không phải số giờ làm việc cố định. Nhóm sử dụng Velocity (tổng Story Point của các Story đạt Definition of Done trong những Sprint trước) để dự báo khối lượng phù hợp cho Sprint tiếp theo, không quy đổi Story Point thành giờ.